Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область,

НМЦК 125 548 509,60 руб.

Срок выполнения работ – с даты заключения контракта до 30.06.2025 г.

- 18.11.2023 г. направлена заявка в КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на проведение электронного аукциона по определению подрядчика.  Аукцион объявлен 28.11.2023 г., извещение № 0129200005323003473. Прием заявок осуществлялся с 28.11.2023 г. по 06.12.2023 г. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. (протокол от 07.12.2023 г.).

- 18.12.2023 г. повторно направлена заявка в КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на проведение электронного аукциона по определению подрядчика. Аукцион объявлен 20.12.2023 г., извещение № 0129200005323003876. Прием заявок осуществлялся с 20.12.2023 г. по 28.12.2023 г. По итогам аукциона (протокол от 09.01.2024 г.) заключен муниципальный контракт № 3876 от 22.01.2024 г. с  ООО СК "СИМАК ГРУПП" на сумму 124 293 024,50 руб. на основании дополнительного соглашения к контракту № бн от 19.03.2024 контракт расторгнут по соглашению сторон.

- 22.03.2024 г. вновь направлена заявка в КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на проведение электронного аукциона по определению подрядчика. Аукцион объявлен 03.04.2024 г., извещение № 0129200005324001011. Прием заявок осуществлялся с 03.04.2024 г. по 11.04.2024  г. По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке все поданные заявки отклонены за несоответствие требованиям законодательства.

- 17.04.2024 г. направлена заявка в КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на проведение электронного аукциона по определению подрядчика. Аукцион объявлен 19.04.2024 г., извещение № 0126200005324001190. Прием заявок: с 19.04.2024-27.04.2024 г.

- 22.04.2024 г. В связи с возникшей  необходимостью изменения сметной документации, в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области решило:

- Отменить закупку товаров (работ, услуг) путем проведения электронного аукциона на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе  на право заключения  муниципального контракта на «Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область», идентификационный код закупки:  243340900677634090100100350024120243, адрес электронной площадки rts-tender.ru, номер извещения 0129200005324001190 от 19.04.2024 г., (далее - закупка).

- Возвратить участникам закупки поданные ими заявки на участие в закупке и направить таким участникам уведомление об отмене закупки в порядке, установленном статьей 36 Закона о контрактной системе.

- Считать отмененной закупку с момента  размещения извещения об отмене закупки в единой информационной системе.

- 25.04.2024 г. направлена заявка в КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на проведение электронного аукциона по определению подрядчика. Аукцион объявлен 06.05.2024 г., извещение No 0129200005324001330. Прием заявок с 06.05.2024 г. по 15.05.2024 г. Протокол рассмотрения заявок 17.05.2024 г.

- Ориентировочная дата заключения 28.05.2024 г.06.05.2024 на сайте электронной площадки РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru/) заказчиком (уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, специализированной организацией) ОБЛКОМЗАКУПКИ размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0129200005324001330 Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область .

- По итогам аукциона заключен муниципальный контракт № 1330 от 03.06.2024 г. с  ООО  "АЗИМУТ" на сумму 111 109 368,45 руб.

Цена 1-го этапа: 50 805 676,61 руб.

Цена 2-го этапа: 60 303 691,84 руб.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 30.06.2025 г.

Этап № 1:

начала выполнения работ: с даты заключения контракта

дата окончания выполнения работ: 31.10.2024 г.

Этап № 2:

начала выполнения работ: с даты заключения контракта

дата окончания выполнения работ: 30.06.2025 г.